108年度公立高級中等學校「前瞻基礎建設─城鄉建設─校園社區化改造計畫」
成效訪查考核表
學校名稱：（全銜）
子計畫名稱：設置學校社區共讀站
辦理年度：(請勾選) □106年度 □107年度 □108年度 □109年度
教育部核定公文：00年00月00日臺教授國部字第0000000號函
執行單位： 承辦人姓名： 職稱： / 電話：( )- 分機 ；傳真：( )- ；行動電話： ；E-mail：
執行單位核章：	總務處核章：	主計室核章：	校長核章：
縣市政府承辦人核章：	縣市政府承辦主管核章：	局/處長核章：
訪查日期：中華民國 年 月 日 / 訪查委員：

基本資料
教育部核定執行期程：00年00月00日至00年00月00日 / 辦理展延執行期限：□否 □是，展延期限至00年00月00日，原因：____ ___
教育部核定經費： 元		教育部補助經費： 元			教育局(處)補助經費： 元
實際執行經費： 元 / (決算金額)		執行率： / (實際執行經費/核定經費) *100%		％	執行賸餘經費： 元，並已辦理繳回：□是 □否，原因：_____
辦理方式	工程採購 / （無則免填，有2標以上請自行增列）		財物採購 / （無則免填，有2標以上請自行增列）			勞務採購 / （無則免填，有2標以上請自行增列）
招標案名
決標日期	00年00月00日		00年00月00日			00年00月00日
竣工日期	00年00月00日		00年00月00日			00年00月00日
驗收完成日期	00年00月00日		00年00月00日			00年00月00日
執行進度	□提前完成 / □符合 / □落後＿個日曆天		□提前完成 / □符合 / □落後＿個日曆天			□提前完成 / □符合 / □落後＿個日曆天
(預計)開放社區民眾使用日期	00年00月00日
檢核應備 / 相關文件	□成效訪查考核表一式6份，已填列表件並完成核章。 / □該年度受核定補助項目之相關公文。 / □計畫辦理採購事宜之相關合約文件資料。 / □學校訂定開放社區民眾使用實施要點或相關會議紀錄。 / □執行成果照片(施工前、施工中與成果照片)並附拍攝日期。 / □其他佐證資料(含監造相關資料等)。

執行成效評估表
類別	序號	參考指標	配分比率	學校自評	學校執行說明或佐證附件	檢核結果
採購及工程施作 / 面向 / 35%	1	採購實施內容與申請項目符合	5%	□是 / □否		□是 / □否
	2	依政府採購法進行招標作業	5%	□是 / □否		□是 / □否
	3	招標期程依計畫預定進度執行	5%	□是 / □否		□是 / □否
	4	依採購合約或規定完成驗收事宜	5%	□是 / □否		□是 / □否
	5	工程施作及設備配置規劃良善	10%	□是 / □否		□是 / □否
	6	留存施工前、中、後相片	5%	□是 / □否		□是 / □否
	7	未辦理採購追加或變更項目	+5%	□是 / □否		□是 / □否
	8	成立工程督導小組(未有工程採購項目者本項免填)	+3%	□是 / □否		□是 / □否
採購及工程施作面向考核成績：

類別	序號	參考指標	配分比率	學校自評	學校執行說明或佐證附件	檢核結果
營 / 運及 / 管 / 理 / 面 / 向 / 65%	1	邀集社區人員辦理設施開放協調會議	10%	□是 / □否		□是 / □否
	2	訂定營運管理使用說明或實施要點，並已公告及宣導（如網站公告、文宣、電子媒材等）	15%	□是 / □否		□是 / □否
	3	已規劃由專人負責管理、維護設施及指導使用	5%	□是 / □否		□是 / □否
	4	空間及設施配置具人性化設計(如動線安排、美感設計、使用安全等)	10%	□是 / □否		□是 / □否
	5	設置地點符合社區民眾使用之便利性	5%	□是 / □否		□是 / □否
	6	對外開放之時間符合社區民眾期待	5%	□是 / □否		□是 / □否
	7	已規劃結合校內課程教學、社團活動等使用	10%	□是 / □否	配合課程或社團使用頻率 ＿次/月。（其他補充說明）	□是 / □否
	8	設有使用意見反應管道	5%	□是 / □否		□是 / □否
	9	對外開放對象包括校內外人員，並辦理開放式社區活動，提升社區民眾使用率	±5%	□是 / □否		□是 / □否
	10	使用人次符合預期規劃____(A)平均人次/月	+10%	□是 / □否	實際使用人次____(B)平均人次/月。（其他補充說明）	□是 / □否
營運及管理面向考核成績：

綜合評估及建議
學校自我成效評估(請以條列方式敘寫)
優 點
待改進事項
建 議

訪查委員評估及建議(請以條列方式敘寫)
優 點
待改進事項
建 議
綜合評估成績： / □優等（85分以上） □甲等（84~70分） □乙等（69分以下，列入後續追蹤輔導）

　訪視委員簽章：